KĀRTĪBA

Jelgavas novads

| 2016.gada 27.aprīlī | (Protokols Nr.5; 11§) |
| --- | --- |

Jelgavas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un ceļu un ielu IKDIENAS uzturēšanas  kārtība

Izdoti saskaņā ar

likuma “Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu

- VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

- Kārtība (turpmāk – kārtība) ir izstrādāta saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 2.pantu un 12.panta astoto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”,  Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 15., 16.punktiem.

- Kārtība nosaka kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) iestāde – Īpašuma pārvalde (turpmāk-Administrācija) un pagastu pārvaldes (turpmāk – pagastu pārvaldes) sagatavo un sniedz informāciju par pagastu pārvalžu valdījumā esošo pašvaldības autoceļu un tiltu garumu, autoceļu fonda līdzekļu plānošanas un uzskaites, pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales (starp novada administratīvajām teritorijām),  šo līdzekļu izlietošanas kārtību, pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas izpildes nosacījumus, kā arī pārskatu par līdzekļu izlietošanu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

- Jelgavas novada autoceļu fonda (turpmāk – ceļu fonds) rīkotāja ir Īpašumu pārvalde.

- Ceļu fonda līdzekļus ieskaita pašvaldības speciālajā budžetā un to uzskaite tiek nodrošināta atsevišķi no citiem pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.

- Pašvaldības speciālo budžetu – ceļu fondu – izlieto atbilstoši apstiprinātām vidējā termiņa programmām trijiem gadiem (1.pielikums).

- CEĻU FONDA LĪDZEKĻU AVOTI

- Ceļu fonda līdzekļi veidojas no naudas līdzekļiem, kas saņemti no Satiksmes ministrijas kā mērķdotācija no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem, turpmāk - mērķdotācija.

- INFORMĀCIJAS IESNIEGŠANA

- Pagastu pārvalžu vadītāji sagatavo un iesniedz Jelgavas novada īpašuma pārvaldē (turpmāk-īpašuma pārvalde) ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un Valsts zemes dienestu saskaņotus ceļu sarakstus ar pagastu pārvalžu valdījumā esošo ielu, ceļu un tiltu laukumiem, norādot šādu informāciju:

  - ceļa nosaukums;

  - ceļa garums kilometros ar precizitāti līdz vienam metram;

  - ceļa seguma veids – melnais segums, grants vai šķembu segums (ja ceļu posmi ir ar dažādu segumu, norāda atsevišķi katra ar atšķirīgu segumu noklātā posma garumu);

  - tilta garums.

- Ipašuma pārvalde apkopo pašvaldības valdījumā un īpašumā esošo Jelgavas novada ielu, ceļu un tiltu  sarakstu ar ielu, ceļu un tiltu laukumiem, kas saskaņots ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un Valsts zemes dienestu, norādot šādu informāciju:

  - ielas nosaukums;

  - ielas garums metros ar precizitāti līdz vienam metram;

  - ielas brauktuves platums metros ar precizitāti līdz metra desmitdaļai;

  - ielas brauktuves laukums kvadrātmetros ar precizitāti līdz vienam kvadrātmetram;

  - ielas brauktuves seguma veids (melnais, grants vai bez seguma);

  - tilta atrašanas vieta (upes nosaukums, šķērsojošo ielu nosaukums un citi);

  - tilta garums metros ar precizitāti līdz metra desmitdaļai;

  - tilta platums metros līdz metra desmitdaļai;

  - tilta laukums kvadrātmetros ar precizitāti līdz vienam kvadrātmetram;

- Īpašuma pārvalde apkopoto informāciju par Jelgavas novada ielām, ceļiem un tiltiem iesniedz Jelgavas novada domei (turpmāk-dome) līdz pārskata gada 30.oktobrim. Informāciju izmanto ceļu fonda līdzekļu sadalē.

- CEĻU FONDA LĪDZEKĻU PLĀNOŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBA

- Pašvaldības pagastos par ielu,  ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu plānošanu un administrēšanu saskaņā ar apstiprināto novada pašvaldības budžetu kārtējam gadam atbild pagasta pārvaldes vadītājs.

- Jelgavas novadā kontroli par ielu, ceļu un tiltu ikdienas un periodiskās uzturēšanas plānošanu un administrēšanu saskaņā ar apstiprināto pašvaldības budžetu kārtējam gadam veic īpašuma pārvalde.

- Pagastu pārvalžu vadītāji sagatavo un iesniedz īpašumu pārvaldei un izpilddirektoram priekšlikumus pašvaldības vidējā termiņa plānam trijiem gadiem īpašuma pārvalde apkopo priekšlikumus un virza apstiprināšanai (1.pielikums). Plānu apstiprina dome.

- Finanšu nodaļa nodrošina mērķdotācijas novada ceļiem un ielām ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un pārskatu sagatavošanu saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, veic maksājumu uzskaiti saskaņā ar valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī nodrošina pastāvīgu līdzekļu izlietojuma kontroli.

- MĒRĶDOTĀCIJAS SADALES KĀRTĪBA

- Mērķdotāciju starp Jelgavas novada pagastu pārvaldēm pašvaldība sadala šādā kārtībā:

  - 65% no mērķdotācijas sadala proporcionāli pagastu pārvalžu valdījumā esošajam ielu brauktuvju un tiltu laukumam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):

    - pagastu ceļu un ielu brauktuvju laukums, k=1;

    - tiltu laukums, k=10;

  - 35% no mērķdotācijas sadala proporcionāli pagastu pārvalžu valdījumā esošo ceļu garumam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):

    - ceļi ar melno segumu, k=3;

    - pārējie ceļi, k=1.

- MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMA KĀRTĪBA

- Mērķdotāciju izlieto atbilstoši domes apstiprinātajam ikgadējam budžetam šādiem mērķiem:

  - ceļu/ielu ikdienas un periodiskai uzturēšanai;

  - ceļu/ielu programmu un projektu izstrādāšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai;

  - darbu tehniskai uzraudzībai un autoruzraudzībai;

  - zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības ceļus/ielas;

  - starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē;

  - ceļu/ielu pārvaldīšanai;

  - sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem;

  - ceļu/ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu atmaksāšanai;

  - avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai ceļu/ielu tīklā;

  - ceļu/ielu uzturēšanas tehnikas (piemēram, traktortehnika ar ceļu uzturēšanai piemērotu aprīkojumu, greideri, krūmu zāģi un zāles pļaujmašīnas) iegādei un uzturēšanai;

  - Eiropas Savienības struktūrfondu ceļu/ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam.

  - Mērķdotācija nav izmantojama depozītu noguldījumu veidošanai.

- CEĻU UZTUREŠANAS IZPILDES NOSACĪJUMI

- Īpašuma pārvalde un pagastu pārvaldes informē ceļu lietotājus par noteiktajām ceļu uzturēšanas klasēm. Informāciju publicē pašvaldības māja lapā internetā www.Jelgavasnovads.lv un laikrakstā „Jelgavas novada ziņas”.

- Pagasta pārvaldes atbildīgā amatpersona aizpilda pašvaldības informācijas sistēmā DVS “NAMEJS” konkrētā pagasta autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālu (2.pielikums) un pievieno papildus nepieciešamos dokumentus.

- Pagasta pārvaldes atbildīgā amatpersona aizpilda pašvaldības informācijas sistēmā DVS “NAMEJS” konkrētā pagasta autoceļu darbu nodošanas - pieņemšanas žurnālu (3.pielikums) un pievieno papildus nepieciešamos dokumentus.

- UZTURĒŠANAS DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

- Uzturēšanas darbu nepieciešamība tiek konstatēta apsekošanas, reaģēšanas uz sūdzību vai LVC priekšraksta rezultātā. Ceļu, ielu un tiltu uzturēšanas darbi tiek veikti šādā kārtībā:

| Uzturēšanas darbu veids | Darbu veikšanas kārtība |
| --- | --- |
| Ceļa klātnes planēšana | Saskaņā ar noslēgtajiem uzturēšanas darbu līgumiem darbu izpildītājam tiek dots darbu uzdevums (5.pielikums), kuru (lai varētu izsekot līdzi naudas plūsmai) pirms nodošanas darbu veicējam DVS “Namejā” apstiprina īpašuma pārvaldes ceļu būvinženieris. Pēc uzturēšanas darbu izpildes izpildītājs sagatavo darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (6.pielikums), kuru pasūtītāja pārstāvis pārbauda un, ja darbi veikti atbilstoši līguma nosacījumiem paraksta un reģistrē DVS “Namejs” |
| Atputekļošana |  |
| Ceļa klātnes apstrāde ar pret slīdes materiāliem |  |
| Sniega tīrīšana |  |
| Ceļa zīmju izvietošana | Saskaņā ar noslēgtajiem uzturēšanas darbu līgumiem katram darbam tiek sastādīts defektu akts (4.pielikums) uz kura pamata darbu izpildītājam tiek dots darbu uzdevums (5.pielikums), kuru (lai varētu izsekot līdzi naudas plūsmai) pirms nodošanas darbu veicējam DVS “Namejs” apstiprina īpašumu pārvaldes ceļu būvinženieris. Pēc uzturēšanas darbu izpildes izpildītājs sagatavo darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (6.pielikums), kuru pasūtītāja pārstāvis pārbauda un, ja darbi veikti atbilstoši līguma nosacījumiem, paraksta un reģistrē DVS “Namejā” |
| Bojāto caurteku nomaiņa |  |
| Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju |  |
| Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju |  |
| Iesēdumu un bedru labošana ceļos ar grants/šķembu segumu |  |
| Nomaļu grunts uzauguma noņemšana |  |
| Asfaltbetona ieklāšana uz sagatavota grants pamata |  |
| Iepriekš neparedzētu, bet tādu defektu novēršana kuru nevar atlikt (avārijas situācija) | Pēc apsekošanas dabā katram šādam darbam tiek sastādīts defektu akts (4.pielikums), uz kura pamata tiek veikta tirgus izpēte vai rīkots konkurss atkarībā no darbu izmaksām. Pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles tiek slēgts līgums par darbu veikšanu un darbu izpildītājam tiek dots darbu uzdevums (5.pielikums), kuru (lai varētu izsekot līdzi naudas plūsmai) pirms nodošanas darbu veicējam DVS “Namejs” apstiprina īpašumu pārvaldes ceļu būvinženieris. Pēc uzturēšanas darbu izpildes izpildītājs sagatavo darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (6.pielikums), kuru pasūtītāja pārstāvis pārbauda un ja darbi veikti atbilstoši līguma nosacījumiem, paraksta un reģistrē DVS “Namejs” |

  - Defektu aktu sastādot pievieno situācijas aprakstu, fotogrāfijas un konkrētā defekta atrašanās vietas novietojuma shēmu vai karti.

- PĀRSKATU IESNIEGŠANA PAR MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMU

- Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” paredzētajos termiņos iesniedz Administrācijas finanšu nodaļa.

Domes priekšsēdētājs								Z. Caune

1.pielikums

Autoceļu fonda vidēja termiņa programma

| 1. Mērķdotācija pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai (EUR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| no līdz g. |  |  |  |  |
|  |  | ______g. | _____g. | _____g. |
| 1 | Mērķdotācijas atlikums uz gada sākumu |  |  |  |
| 2 | Plānots saņemt mērķdotāciju pārskata periodā |  |  |  |
| 3 | Plānots izlietot mērķdotāciju pārskata periodā |  |  |  |
| 4 | Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām |  |  |  |
| 1. Ceļu un ielu finansēšanai mērķdotācijas izlietojums (EUR) |  |  |  |  |
|  |  | ______g. | ______g. | ______g. |
| 1 | Ceļu un ielu būvprojektēšana |  |  |  |
| 2 | Ceļu un ielu būvniecība |  |  |  |
| 3 | Ceļu un ielu rekonstrukcija |  |  |  |
| 4 | Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana |  |  |  |
| 4.1. | Ceļu uzturēšana ziemā |  |  |  |
| 4.2. | Satiksmes organizācija |  |  |  |
| 4.3. | Seguma uzturēšana vasarā |  |  |  |
| 5 | Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (renovācija) |  |  |  |
| 6 | Pārējie izdevumi |  |  |  |
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 |

Domes priekšsēdētājs                                                                 		 Z. Caune

2.pielikums

JELGAVAS NOVADA______________PAGASTA AUTOCEĻU TEHNISKĀ STĀVOKĻA

APSEKOŠANAS ŽURNĀLS

Uzsākts

Pabeigts

PASŪTĪTĀJS:

UZŅĒMĒJS:

Lietas indeksa nr____________

| Autoceļu apsekošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Datums | Apsekotais ceļš | Apsekotā ceļa garums km | Konstatētie bojājumi |  | Darbība bojājumu novēršanai | Atzīme par bojājumu novēršanu |  |
| p.k. |  |  |  | Atrašanās vieta | Bojājumu apraksts |  | Datums | Paraksts |
| Atbildīgās personas paraksts: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jelgavas novada ___________ pagasta pārvaldes vadītājs paraksts: ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Domes priekšsēdētājs								Z.Caune

3.pielikums

JELGAVAS NOVADA __________PAGASTA AUTOCEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBU

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS

ŽURNĀLS

Uzsākts

Pabeigts

PASŪTĪTĀJS:

UZŅĒMĒJS:

Lietas indeksa nr_____________________

| Veikto darbu nosaukums: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datums | Ielas nosaukums | Adrese no km līdz km | Mēr-vien. | Dau-dzums | Izmantotie mehānismi | Izlietotais materiāls |
|  | Kopā |  |  |  |  |  |
| Atbildīgās personas paraksts: |  |  |  |  |  |  |
| Jelgavas novada ___________ pagasta pārvaldes vadītājs paraksts: __________ |  |  |  |  |  |  |

Domes priekšsēdētājs                                         				  Z.Caune

4.pielikums

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APSTIPRINU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datums un laiks no DVS “Namejs” automātiski, kad tiek apstiprināts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEFEKTU AKTS Nr. DA-Pagasts-01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novads: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jelgavas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagasts: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba veids, kods* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darba Nosaukums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērvieniba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Daudzums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena |  |  |  |  |  |  | Summa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sagatavoja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paraksts: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00.00.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piezīmes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Darbi jāizpilda atbilstoši LVC autoceļu specifikācijām 2015; 2. Nepieciešamo minerālo materiālu apjomu darbu daudzumu tabulā jāuzrāda blīvā veidā. 3. Defektu aktam pievieno defektu raksturojošās fotogrāfijas. 4. Defektu aktam jāpievieno objekta atrašanās vietas pārskata plāns, kurā iezīmēta defekta atrašanās vieta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pielikumā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Situācijas apraksts (pievienojams pēc vajadzības) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.pielikums

| Darba uzdevums Nr. 0000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Datums un laiks no DVS “Namejs” |  |  |
| Pēc ( Līguma Nr. datums) |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība |  |  |  |  | Izpildītājs: |  |
| Pagasts |  |  |  |  | reģ. Nr. |  |
| Nr. p.k. | Ceļa Nr. | Ceļa nosaukums | Apjoms | Mērvienība | Izpildes termiņš | Piezīmes |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasūtītāja pārstāvis: |  |  |  | Izpildītāja pārstāvis: |  |

6.pielikums

| NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTS |  |  |  |  |
|  |  | 20__. gada __._______________ |  |  |
| (vieta) |  |  |  |  |
| Uzņēmējs |  |  |  |  |
|  | (būvuzņēmēja nosaukums) |  |  |  |
| tā pārstāvja |  |  |  | personā |
|  | (amats,vārds,uzvārds) |  |  |  |
| Pasūtītājs |  |  |  |  |
|  | (organizācijas nosaukums) |  |  |  |
| tā pārstāvja |  |  |  | personā |
|  | (amats,vārds,uzvārds) |  |  |  |
| veikto |  |  |  |  |
| darbu objektā |  |  |  |  |
|  | (objekta nosaukums) |  |  |  |
| Galveno darbu apraksts un rādītāji: |  |  | Daudzums | Mērv. |
| Veikto darbu izmaksas:____________ |  |  |  |  |
| tai skaitā PVN 21% | ________________ |  |  |  |
| ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| (piezīmes) |  |  |  |  |
| Nodeva: |  | Pieņēma: |  |  |
| Uzņēmēja pārstāvis |  | Pasūtītāja pārstāvis |  |  |
| ________________________ |  | _________________________ |  |  |
| z.v. |  | z.v. |  |  |