APSTIPRINĀTS

Jelgavas novada pašvaldības

iepirkuma komisijas

2018.gada 8.oktobrī

protokols Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:                                                           _________________A.Udalova

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Atklāta konkursa

NOLIKUMS

Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai

IDENT. NR. JNP 2018 /71

JELGAVA 2018

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs – JNP/2018/71

## Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | Jelgavas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
| Reģistrācijas numurs: | 90009118031 |
| Tālruņa numurs: | 63012251 |
| Faksa numurs: | 63022235 |
| Jautājumos par iepirkumu | anzelika.kanberga@jelgavasnovads.lv |
| Pircēja profils | Internetā publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietne (http://www.jelgavasnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi), vai valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (Elektronisko iepirkumu sistēma – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju. |

## Iepirkumu organizē Jelgavas novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk-Komisija), kas apstiprināta ar Jelgavas novada pašvaldības 25.04.2018. sēdes lēmumu Nr. 5 20§ “Par Jelgavas novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisiju”.

## Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība

## Atklātā konkursa “Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” (iepirkuma ID Nr. JNP/2018/71) nolikums, tā Iespējamie grozījumi, tehniskā specifikācija, kā arī Komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Pretendentu uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē http://www.jelgavasnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi un https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

## Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Pretendenti papildu informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā vai https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier;

## Ieinteresētais Pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Pretendents.

  - Konkursa vērtēšanas kritērijs –– saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā zemāko cenu.

## Informācijas aprite un tās pieprasīšanas kārtība

## Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/ Iepirkuma komisiju un Pretendentu vai Pretendentiem notiek rakstveidā - iesniedzot personīgi otras puses faktiskajā atrašanās vietā vai pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

## Papildu informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, pieprasījumā ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

## Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā pie nolikuma un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi tiks sniegta piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais Pretendents papildu informāciju būs pieprasījis laikus.

## Papildu informācija tiks nosūtīta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Pasūtītāja pircējā profilā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, norādot arī uzdoto jautājumu.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

## Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 2.novembrim, plkst. 14:00.

## Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām - Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

## Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.

## Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

## Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām    2018.gada 2.novembra, plkst.14.00; 303. kab., Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgavā.

## Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

## Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās   personas. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

## Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

## Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas    noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” noteiktajā kārtībā.

## Nolikuma grozījumi

## Komisija var izdarīt grozījumus Konkursa dokumentos, Publisko iepirkumu likuma 35.panta 3. un 4.daļā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

## Komisija informāciju par grozījumiem konkursa nolikumā publicē Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā – www.jelgavasnovads.lv sadaļā iepirkumi, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam, publicēšanai.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmets– Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai saskaņā ar Darba uzdevumu (Nolikuma pielikums Nr.5).

## Iepirkuma pamatojums - Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. projekts Nr. LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (“Enhancement of Green Infrastructure in the Landscape of Lowland Rivers”, ENGRAVE).

## Līguma izpildes vieta: Līvbērzes, Svētes un  Vilces pagastu teritorijas, Jelgavas novads.

## Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 31.martam.

## CPV kods: 71335000-5-Inženiertehniskā izpēte.

# 3. Pretendentu atlases nosacījumi UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## (visas pretendentam izvirzītās kvalifikācijas prasības (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejamas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā)

| Atlases prasības, prasības tehniskajām un profesionālajām spējām: | Iesniedzamie dokumenti (ja attiecināms): |
| --- | --- |
| 3.1.Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2. - 3.3.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. | Pieteikums dalībai atklātā konkursā (pēc nolikuma 1.pielikuma formas). Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| 3.1. Uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. | Komisija Pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā un rīkojas atbilstoši likumā paredzētajiem risinājumiem. Ja attiecināms, Pretendents piedāvājumam pievieno informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43. panta otro daļu - Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā. Ja Pretendents tiks atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pretendentam pēc Komisijas pieprasījuma būs jāiesniedz skaidrojums un pierādījumi par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Pēc dokumentu iesniegšanas/neiesniegšanas Komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 43.panta 3.-5.daļā noteiktajā kārtībā |
| 3.2.Uz Pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, ņemot vērā minētā likuma 11.1 panta otrās daļās regulējumu. | Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu, no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt Pretendenta piedāvājumu, ja attiecībā uz Pretendentu tiek konstatēti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, ņemot vērā minētā likuma 11.1 panta otrās daļās regulējumu. |
| 3.3.Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. | - Komisija pārliecinās par Pretendenta reģistrācijas faktu publiski pieejamās datu bāzē/ēs. Pretendentam ir tiesības pievienot piedāvājumam dokumentu (apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka Pretendents un augstākminētās personas ir reģistrētas atbilstoši LV normatīvo aktu prasībām. - Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu. |
| 3.4. Pēdējo trīs gadu laikā Pretendents veicis vismaz 1 (vienu) līdzīgu projektu vai zinātnisku pētījumu hidroķīmijas un upju hidromorfoloģijas jomā. Atbilstošu, nolikuma prasībām, pieredzi pretendents pierāda ar 1 (vienu) pasūtītāja atsauksmi (uz kuru pieredzi pretendents balstās, kurās norādīts projekta vai zinātniskā pētījuma raksturojums, laika periods, pasūtītājs un pasūtītāja iestādes/uzņēmuma vadītājs, kurš ir pilnvarots apstiprināt atsauksmē ietverto informāciju). | a) Jāpievieno informācija par iepriekšējo pieredzi (nolikuma pielikums Nr.2). b) Jāpievieno pasūtītāja atsauksmi, kas atbilst šī nolikuma punkta prasībām. |
| 3.5.Pretendents var nodrošināt galveno speciālistu, kurš ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu hidroinženierzinātnē un veicis vismaz 1 (vienu) līdzīgu projektu vai zinātnisku pētījumu hidroķīmijas un upju hidromorfoloģijas jomā. | a) Pretendents pievieno galvenā speciālista izglītību apliecinošu dokumenta kopiju; b) Informācija par galvenā speciālista un citiem piesaistītajiem speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē iekļaujama nolikuma 3.pielikuma formā. |
| 3.6. Tehniskais piedāvājums. 3.6.1.Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajam aprīkojumam darbu veikšanai: - ūdens līmeņa mērītāji, ar automātisku datu nolasīšanu un datu saglabāšanas intervālu 1 stunda vai biežāk; - ūdens caurplūduma mēriekārtas doplera vai analogu tehnoloģiju, kas ļauj izstrādāt upes plūsmas ātruma karti katrā caurplūduma mērījumu punktā; -Lāzerskanēšanas iekārta (Light Detection and Ranging-LIDAR) ar punktu blīvumu ne mazāk kā 10 punkti uz kvadrātmetru. 3.6.2. Pretendentam darbi jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu (5.pielikums) | 1)Pretendents iesniedz sarakstu (brīvā formā) ar nepieciešamo aprīkojumu. 2)Pretendents iesniedz Pretendenta pilnvarotās personas parakstītu Darba uzdevumu. |
| 3.7.Finanšu piedāvājums (nolikuma pielikums Nr.4) | Iesniedzams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks sniegts Pakalpojums (Pakalpojuma kopējā cena). Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu. |

## Vispārīgi nosacījumi:

### Jāpievieno informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti, un kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka) un šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem un personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksts.

5.PIEDĀVĀJUMA NORAIDĪŠANA

  - Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

    - pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

    - Pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents nav iesniedzis Tehniskā piedāvājuma dokumentus, vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

    - piedāvājumā ietvertais Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

    - ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiek pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija izvēlas  piedāvājumu ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu-piedāvājumu ar zemāko cenu.

  - Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Pakalpojuma kopējo cenu bez PVN.

6. TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA NOSLĒGT LĪGUMU

  - Pasūtītājs tiesības noslēgt līgumu piešķirs pretendentam, kurš atbilst nolikuma prasībām, un ir saimnieciski visizdevīgākais.

  - Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs un kārtība:

    - Pamatojoties uz PIL 51.pantu, komisija no visiem kvalifikācijas un tehniskajām prasībām atbilstošiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko- ar zemāko cenu.

  - Iepirkuma līgums:

    - Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (nolikuma pielikums nr. 6).

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

    - elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

  - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

    - Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

    - finanšu piedāvājuma forma (nolikuma 4.pielikums) jāaizpilda pilnībā, nemainot Pasūtītāja noteikto secību un pozīciju skaitu, visas summas norādot euro, pozīcijas kopsummu noapaļojot ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata;

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz Pieteikuma, dalībai atklātā konkursā, formu (nolikuma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (nolikuma 4.pielikums). Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem;

    - Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

## Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

## Pasūtītājs pieņem arī Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (nav obligāta prasība). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu  arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības.  Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Pretendents var iesniegt pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

## Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7. Veidlapu elektroniski var sagatavot interneta vietnē: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv# ;

## Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām izvēlējies Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas dienas Pasūtītājam jāiesniedz nolikumā minētie kvalifikāciju apliecinošie pirmdokumenti

## Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

## Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

## Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums (ja attiecināms, piemērojot Latvijas Republikā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”).

## Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

## Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Komisijas tiesības:

### pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās konkursā;

### lemt par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;

### lemt par Konkursa termiņa pagarināšanu;

### noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikumā vai normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

## Komisijas pienākumi:

### Izvērtēt piedāvājumus atbilstoši normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajai kārtībai;

### Pārbaudīt Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar PIL 42. pantu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

### Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, Komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu saskaņā ar PIL 42.panta desmitajā daļā noteikto kārtību.

### Rakstiski informēt konkursa Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

### Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus konkursa Pretendentus par konkursa rezultātiem.

9. PRETENDENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

## Pretendenta pienākumi:

## iepazīties ar Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām;

## Jautājumus un papildu informācijas pieprasījumus par Konkursa dokumentiem iesniegt pasūtītājam rakstveidā laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

## Līdz piedāvājuma iesniegšanai regulāri pārbaudīt informāciju, kas tiek ievietota pasūtītāja mājas lapā pie attiecīgā iepirkuma paziņojuma un ņemt to vērā, sagatavojot konkursa piedāvājumu.

## iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās prasības;

## trīs kalendāro dienu laikā (vai komisijas atsevišķā vēstulē norādīto dienu laikā), termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta tiesības:

### piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta Nolikumā un normatīvajos aktos;

### 9.2.2.līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu.

### 9.2.3.Citas tiesības, saskaņā ar Konkursa dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām.

10. LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

  - Starp atklāta Konkursa uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts Iepirkuma līgums atbilstoši konkursa priekšmetam, Pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam finansējumam, uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā.

  - Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Pielikumi

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

- Pieteikums dalībai konkursā

- Pieredzes apraksts

- Pretendenta speciālistu saraksts

- Finanšu piedāvājums

- Darba uzdevums

- Līguma projekts

* Šie pielikumi pieejami lejupielādei www.jelgavasnovads.lv vai https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier, sadaļā pie attiecīgās iepirkuma publikācijas.

** Formām ir noformējuma ieteikuma raksturs.

Pielikums Nr.1

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/71

pieteikums dalībai konkursā

“Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” (id Nr. JNP 2018/71)

| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90009118031 Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Adrese: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, telefons, e-pasts) |  |
| Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums | mazais uzņēmums vidējais uzņēmums |
| Citi uzņēmēji: (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem) |  |

Iepazinušies ar Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” (id Nr. JNP 2018/71)   nolikumu, (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

/pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1)šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,

2)Tehniskā piedāvājuma

3)Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- veikt iepirkuma “Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” (id Nr. JNP 2018/71) pakalpojumu saskaņā ar Darba uzdevumu, par kopējo cenu: cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): summa EUR (summa vārdiem euro), PVN 21%: summa EUR (summa vārdiem euro). Kopējā cena ar PVN: summa EUR (summa vārdiem euro),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,

- veikt darbus saskaņā ar manu piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar  Darba uzdevumā norādīto līguma izpildes termiņu,

- apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.

- apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas.

3. Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

4. Atbilstoši PIL 43. panta otrās daļas nosacījumiem, apliecinām, ka (pretendenta nosaukums) atbilst/neatbilst (vajadzīgo pasvītrot) PIL 42. panta pirmās daļas 1.,2.,3.,4.,6. vai 7. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Ja atbilst, norādīt konkrētus PIL 42. panta pirmās daļas punktu/us, kas attiecas uz pretendentu vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Pielikums Nr.2

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/71

PIEREDZES APRAKSTS

“Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” (id Nr. JNP 2018/71)

| Nr. p.k. | Projekta vai zinātniskā pētījuma nosaukums un īss raksturojums, apjoms | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Projekta uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām)

Pielikums Nr.3

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/71

PRETENDENTA SPECIĀLISTU SARAKSTS

“Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” (id Nr. JNP 2018/71 )

| Speciālisti | Vārds un uzvārds | Izglītība atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <…> | <…> | <…> | <…> |

Pretendenta speciālists ar savu parakstu apliecina, ka nepastāv šķēršļi kādēļ attiecīgais speciālists nevarētu piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, rīkotajā atklātā konkursā “Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai”, ID. Nr. JNP 2018/71, projekta realizācijā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Pretendenta speciālistu parakstus apliecinu:

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Pielikums Nr.4

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/71

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” (id Nr. JNP 2018/71)

| Nr.p.k. | Pakalpojuma apraksts | Mērvienība | Vienības cena | Daudzums | Cena, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izstrādāt Svētes upes palienes izolīniju karti ar soli 20 cm līdz plūdu robežai ar 1% varbūtību abiem krastiem pik 0/00 līdz līdz 652/40 | km |  | 65,2 |  |
| 2. | Izstrādāt Svētes upes gultnes 3D modeļa un izolīniju karti (līdz krotei) ar soli 10cm posmam no pik0/00 līdz 652/40 M 1:100 | km |  | 65,2 |  |
| 3. | Veikt Svētes upes ūdens līmeņa un caurplūduma monitoringu 1 gadu | postenis |  | 9 |  |
| 4. | Izstrādāt vēsturiskā un aktuālā piesārņojuma noplūdes karti ar identificētiem piesārņojuma avotiem. M1:1000 | paraugs |  | 192 |  |
| 5. | Izstrādāt upes krastu erozijas karti ar izdalītām erozijas riska zonām. M1:1000 | km |  | 65,2 |  |
| 6. | Sagatavot gala ziņojumu, kur sniegtas rekomendācijas: gultnes hidraulisko īpašību uzlabošanai, ūdens kvalitātes uzlabošanai, vēsturiskā piesārņojuma noplūdes samazināšanai | kompl |  | 1 |  |
| 7. | Prezentēt pētījuma rezultātus vismaz 3 pasūtītāja organizētajos pasākumos | rezultātu prezentācija |  | 3 |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN (21%) |  |  |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN (21%) |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

- Lāzerskanēšanu veic upes posmam no ietekas Lielupē līdz Jelgavas novada robežai ar Tērvetes novadu.

- Upes gultnes lāzerskanēšanas posma garums noteikts upes gultnei vasaras mazūdens periodam, izmantojot aero foto karti M1:10000

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Pielikums Nr.5

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/71

| DARBA UZDEVUMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” (id Nr. JNP 2018/71)

| N.p.k. | Pakalpojuma apraksts | Izstrādes termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izstrādāt Svētes upes palienes izolīniju karti ar soli 20 cm līdz plūdu robežai ar 1% varbūtību abiem krastiem pik 0/00 līdz līdz 652/40. - Izstrādāt Svētes upes plūdu robežu plānu ar 1% varbūtību. Materiāla izstrāde pamatojoties uz līdzšinējiem pētījumiem, pieejamo kartogrāfisko materiālu un teritoriālplānojumu, veicot plūdu robežu ar 1% varbūtību verifikāciju (hidroloģisko aprēķinu) saskaņā ar LBN 224-15 gultnes profilēšanu un Svētes upes ielejas hidraulisko aprēķinu vismaz 9 kritiskajos punktos. - Veikt teritoriju, kas ietilpst Svētes upes plūdu robežās ar 1% varbūtību skanēšanu izmantojot LIDAR tehnoloģijas ar punktu blīvumu vismaz 6 punkti uz m2. - Izstrādāt Svētes upes palienes izolīniju karti ar soli 20 cm līdz plūdu robežai ar 1% varbūtību abiem krastiem pik 0/00 līdz 652/40. - Sagatavot Svētes upes palienes izolīniju kartes digitālo versiju programmu vidē - ArcGis un AutoCad vai Microstation. - Sagatavot Svētes upes palienes izolīniju kartes izdruku M1:1000. | 02.28.2019. |
| 2. | Izstrādāt Svētes upes gultnes 3D modeļa un izolīniju karti (līdz krotei) ar soli 10cm posmam no pik0/00 līdz 652/40 M 1:100. - Saskaņot Svētes upes gultnes skanēšanas plānu ar pasūtītāju. - Skanēt Svētes upes gultnes šķērsprofilu izmantojot hidroakustiskās tehnoloģijas. - Svētes upes gultnes šķērsprofila mērījumu solis ne mazāk kā 500m. - Uzmērīt Svētes upes meandru ne mazāk kā 3 raksturīgajos šķērsprofilos. Tiltu un citu komunikāciju šķērsojuma vietās ne mazāk kā 4 raksturīgos šķērsprofilus (2 augštecē un 2 lejtecē). - Gultnes šķērsprofila uzmērījumu augstuma atzīmju skaits uz 1 tekošo šķērsprofila metru ne mazāk par 10. - Izstrādāt Svētes upes digitālo gultnes 3D modeli. - Sagatavot Svētes upes gultnes izolīniju kartes izdruku M 1:100. | 31.07.2019. |
| 3. | Veikt Svētes upes ūdens līmeņa un caurplūduma monitoringu 1 gadu. - Pasūtītāja norādītajās vietās izveidot ūdens līmeņa un caurplūduma monitoringa punktus. - Katram monitoringa punktam izveidot reperi. - Ūdens līmeņa datus nolasīt ne retāk kā reizi 15 minūtes. - Caurplūduma mērījumus veikt izmantojot hidroakustiskās sistēmas. - Izstrādāt Q/H līknes katram hidrometriskajam postenim. - Veikt mērījumu datu verifikāciju izmantojot LVĢMC hidrometrisko posteni Ūziņi. - Ūdens līmeņa un caurplūduma mērījumu datu bāzi un aprēķināto caurplūdumu elektroniskā un drukāta formā iesniegt pasūtītājam. | 30.11.2019. |
| 4. | Izstrādāt vēsturiskā un aktuālā piesārņojuma noplūdes karti ar identificētiem piesārņojuma avotiem. M1:1000. - Izstrādāt ūdens kvalitātes monitoringa plānu un saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi. - Veikt ūdens paraugu ievākšanu 1 gada garumā ne retāk kā 1 reizi mēnesī vismaz 16 raksturīgākajās Svētes upes vietās. - Veikt ūdens paraugu ķīmiskā sastāvā analīzes, kur jānosaka pH, skābeklis, nitrātu joni, nitrītu joni, amonija joni, kopējais slāpeklis, kopējais fosfors P, arsēns As; dzīvsudrabs Hg; cinks Zn, varšs Cu; hroms Cr; mangāns Mn; svins Pb; vanādijs V; niķelis Ni; alumīnijs Al; dzelzs Fe. - Jāsagatavo katra monitoringa punkta (kopā vismaz 16) piesārņojuma dinamikas pārskats gada griezumā, kur atspoguļotas katra elementa koncentrāciju izmaiņu dinamika. - Izmantojot analīžu rezultātus veikt aprēķinus ķīmisko elementu noplūdei katrā monitoringa punktā. - Veikt monitoringa punktu ķīmiskā sastāva izmaiņu dinamikas analīzi Svētes upes posmam no pik 0/00 līdz līdz 652/40. - Jāsastāda vēsturiskā un aktuālā piesārņojuma noplūdes karte ar identificētiem piesārņojuma avotiem M 1:1000. | 28.02.2020. |
| 5. | Izstrādāt upes krastu erozijas karti ar izdalītām erozijas riska zonām. M1:1000. - Veikt Svētes upes krastu apsekošanu posmā no pik 0/00 līdz līdz 652/40. - Veikt Svētes upes krastu apsekošanu posmā no pik 0/00 līdz līdz 652/40. - Veikt foto fiksācijas abiem upes krastiem vietās ar erozijas pazīmēm. - Izstrādāt Upes krastu erozijas karti no pik 0/00 līdz līdz 652/40 M1:1000. | 31.07.2019. |
| 6. | Sagatavot Svētes upes atveseļošanas plānu (gala ziņojums iekļaujot visu veikto darbu aprakstus un analīzi), kur sniegtas rekomendācijas: - gultnes hidraulisko īpašību uzlabošanai, - ūdens kvalitātes uzlabošanai, - vēsturiskā piesārņojuma noplūžu samazināšanai. | 29.02.2020. |
| 7. | Prezentēt pētījuma rezultātus vismaz 3 pasūtītāja organizētajos pasākumos. | 29.02.2020. |

Apliecinu, ka ar Darba uzdevuma prasībām esmu iepazinies, un ir saprotamas. Darba uzdevumā dotie darbi tiks veikti norādītajos termiņos.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| Vārds, Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Nr.6

Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/71

LĪGUMA PROJEKTS

Par Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošanu un ieteikumu izstrādi upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai (Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. projektā Nr. LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE))

2018. gada

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, reģistrācijas Nr. LV90009118031), (turpmāk - Pasūtītājs), kuru pārstāv Jelgavas novada izpilddirektore Līga Lonerte, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “” (juridiskā adrese:, reģistrācijas Nr.), (turpmāk - Izpildītājs), kuru pārstāv ..(turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk -Puses, noslēdz šādu līgumu :

- Līguma priekšmets

  - Pamatojoties uz Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumam “Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” (ID Nr. JNP/2018/__) Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas nodrošināt sekojošu pakalpojumu: sagatavot Svētes upes atveseļošanas plānu un izstrādāt ieteikumus upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1) un darbu uzdevumu (līguma pielikums Nr.2) ievērojot darbu izstrādes termiņus projekta īstenošanas laikā.

2. Darbu nodošana – pieņemšana un norēķinu kārtība

2.1. Par sniegtā Pakalpojuma atbilstību Puses sastāda nodošanas - pieņemšanas aktu par katras darba uzdevumā noteiktās Pakalpojuma daļas (Pielikums Nr.2)  izpildi, ko paraksta abas Puses. Kopējā līguma summa par darbu izpildi saskaņā ar Iepirkumu (ID Nr. JNP/2018/__) un finanšu piedāvājumu, noteikta EUR (euro, centi), tajā skaitā līguma summa bez PVN (turpmāk-Līguma cena) EUR un PVN EUR.

3. Pakalpojuma apmaksas kārtība

3.1. Pasūtītājs samaksu par pakalpojumu veic 10 dienu laikā pēc attiecīgās Pakalpojuma daļas pieņemšanas un tās nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, un rēķina saņemšanas.

4. Izpildītāju pienākumi

4.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam Pakalpojumu saskaņā ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. projektu Nr. LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE) un līguma pielikumiem Nr.1 un Nr.2.

4.2. Izpildītājs Pakalpojumu sniedz kvalitatīvi un atbilstoši attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

4.3. Izpildītājs nodod Pasūtītājam Pakalpojumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem, par to sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu, kurā tiek atspoguļotas Pakalpojuma kvalitātes un apjoma atbilstības Līguma prasībām.

4.5. Izpildītājs ir personīgi atbildīgs par Pakalpojuma kvalitāti un savlaicīgu tā izpildi.

4.6. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar darbu veikšanas apjomiem un apliecina, ka Līgumā ietvertajiem darbiem ir pilnīgas vienības cenas, kuras netiks palielinātas darbu izpildes gaitā.

4.7. Izpildītājs par kontaktpersonu norīko -...

5. Pasūtītāja pienākumi

5.1 Pasūtītājs pieņem no Izpildītāja Pakalpojumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem, par to sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.2. Pasūtītājs Izpildītājam samaksā par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma 2. un 3. sadaļas nosacījumiem.

5.3.Pasūtītāja kontaktpersona un atbildīgā persona par līguma izpildi – Attīstības nodaļas izglītības un vides projektu vadītājs Gatis Kasparinskis, tel. 63048487, e-pasts gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv

5.4. Pasūtītāja kontaktpersonai ir sekojošas pilnvaras:

5.4.1. informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu, ievērojot konkrētā Pakalpojuma nosacījumus un Pasūtītāja izvirzītos lūgumus, ierosinājumus un/vai iebildumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

5.4.2. parakstīt darbu nodošanas - pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai.

6. Pušu atbildība

6.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt, ja līguma izpildes laikā piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pants).

6.3.Par Pakalpojuma sniegšanas un/vai nodrošināšanas termiņa nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas. Pasūtītājam ir tiesības līgumsodu ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas.

6.4. Par jebkuru Līgumā noteiktā apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas bez PVN, bet kopsummā ne vairāk par 10% no termiņā nesamaksātās summas bez PVN.

6.45 Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.

7.2. Līgumu var grozīt, abām pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

7.3. Visas pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar Līgumu, Puses risina sarunu ceļā. Ja Puses strīdus nevar atrisināt savstarpēji vienojoties, tos izskata tiesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7.4. Līgums sagatavots uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku , katrai pusei tiek nodots viens eksemplārs.

Pasūtītājs                                                                   Izpildītājs

Jelgavas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009118031

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV89TREL980258207200B

____________________

L.Lonerte

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro