Darbu izpildes termiņš 12.12.2013

Ēkā ir izbūvēti maģistrālie kabeļi, sadales GS-1, SS-V, SS/AS1, SS/AS2, SS/AS3, SS/AS4, zemējums. Izbūvējot spēka un apgaismojuma instalāciju, pievienojas pie attiecīgas sadales, grupas.

**Ēka tiek apdzīvota.Darbi tiks veikti pa posmiem:**

**1.posms** 2-03, 2-05, 2-22, 2-9, 1-23, 1-12, 1-13, 1-14, 1-20, 1-21, 2-02

**2.posms** 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-22, 1-24, 1-25, 2-06, 2-07, 2-32

**3.posms** 1-07, 1-46, 1-34, 1-35, 2-28, 2-27, 1-08, 1-09, 1-10, 2-08, 1-11

**4.posms** 2-25, 2-19, 2-24, 2-23, 1-49, 1-48, 1-37, 1-36, 1-38, 1-39, 1-29, 1-40, 2-13

**5.posms** 2-20, 2-21, 2-37, 1-28, 2-15, 1-01, 1.02, 1-26,1-27, 1-03, 1-47, 1-45, 1-42, 1-41, 1-44, 1-43.

**Tad, kad tiek pabeigts viens posms, tad pāriet uz nākamo posmu.**