Skaidrojošais apraksts ĢP daļai

Ievads

Elejas muižas parka labiekārtojuma projekts izstrādāts pamatojoties uz:

- Jelgavas novada pašvaldības pasūtījumu;

- Elejas pagasta pārvaldes vadītāja L. Koidži – Ogli, projektu vadītāju I. Cinovskas un A. Škutānes, JNP būvinženiera J. Brūvera izsniegto Projektēšanas uzdevumu;

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izdotiem tehniskiem noteikumiem Elejas muižas parka rekonstrukcijas veikšanai – vēsturisko taku izveidošanai un labiekārtošanai;

- Elejas muižas parka topogrāfisko plānu, ko izsniedzis SIA „RR ĢEODĒZIJA” (Mērogs 1:500, izsniegta 31.06.2016. un 30.06.2016.);

- SIA “Labie koki” izstrādāto projektu “Elejas muižas parka daļas dendroloģiskā inventarizācija, iekļaujot kokaugu stāvokļa novērtējumu ar kopšanas pasākumu aprakstu un vides ainaviskā koncepta skiču projekta un detalizēta skiču projekta izstrāde Elejas muižas parkam”.

Pastāvošās situācijas raksturojums

Projektējamā teritorija atrodas Jelgavas novadā, Elejas pagastā, Elejā. Teritorijas kadastra Nr. 54480060034 (zeme), ēkas – 009, 006, 005. Kopējā teritorijas platība ir 162 500 m2, projektējamā teritorija – 112 030 m2. Zemes gabala īpašnieks Jelgavas novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90009118031).

Projektējamais objekts ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu Elejas muižas apbūve (valsts aizsardzības Nr. 5194) un Parks (valsts aizsardzības Nr. 5204) daļa. Elejas parka un projektējamā zemesgabala dienvidu pusē atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Mūra žogs (valsts aizsardzības Nr. 5201) un parka ziemeļu pusē atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Tējas namiņš (valsts aizsardzības Nr. 5202).

Teritorijā ir vietējas nozīmes estrāde, tualete, esoši grants celiņi, atsevišķi esošas grunts takas, asfaltēts celiņš, divas alejas, vēsturiskās lielās lauces, pie parka galvenās ieejas, muižas apbūves centrālajā daļā uz galvenās ass atrodas pusloka mūra žogs ar sfinksām katrā ass pusē (kopā divas). Teritorijā saglabājušies ozoli, liepas, veimuta priedes u.c kokaugi, kā arī aug daudzi jauni koki un krūmi, kā arī nevērtīgi koku sējeņi. Liela parka daļa (galvenokārt, tā rietumu daļa) ir ievērojami aizaugusi.

Būvprojekta ietvaros izstrādāts celiņu tīkls, balstoties uz vēsturisko celiņu novietojumu, sniegts priekšlikums celiņu malu apsaimniekošanai un lauču veidošanai un kopšanai. Būvprojekta ietvaros paredzēts parkā izvietot jaunus labiekārtojuma elementus – soliņus un atkritumu urnas. Detāli risināti apstādījumi pie Tējas namiņa.

Projekta risinājumi

Izstrādātais projekts paredz sekojošo:

- Ģenerālplānā:

  - celiņu tīkla izveidi, kas balstās uz vēsturisko plānojumu.

- Labiekārtojuma un apstādījumu plānā:

  - mūsdienīgus un kvalitatīvus labiekārtojuma elementus (soliņus un atkritumu urnas), kas iekļaujas kopējā teritorijā un veido patīkamu vides noskaņu;

  - regulāru teritorijas kopšanu gar celiņiem (uz katru pusi 5 m joslā no celiņa malas) – pļaušana, nevērtīgo kokaugu, sējeņu izciršanu;

  - lauču veidošanu un kopšanu izsauļotu un vizuāli pievilcīgu ainavas telpu radīšanai;

  - nevērtīgo un bīstamo koku izciršanu;

  - apzināti bioloģiski un ainaviski vērtīgie koki.

- Apstādījumu detalizācijā:

  - plānoti fonu veidojoši stādījumi zaļajā zonā aiz Tējas namiņa.

- Horizontālo piesaistu plānā:

  - celiņu ārējām kontūrām sniegtas koordinātas celiņu trases nospraušanai dabā. Gājēju celiņi plānoti 2 m platumā, celiņš uz Tējas namiņu – 3 m.

- Laukumu un celiņu segumi

Teritorijā izveidoti gājēju celiņi un precizēta laukuma forma ap Tējas namiņu.

- Projektētiem celiņiem plānots drupinātas grants segums. Celiņu malu nostiprināšanai paredzētas koka apmales. Skatīt Labiekārtojuma un apstādījumu plānu ĢP - 2.

Segas konstrukcija gājēju celiņam projektēta sekojoši:

  - Drupināta grants (fr. 0-25 mm)                 			 7-8 cm

  - Šķembu maisījums (fr. 0-45 mm)                  			 15 cm

  - Smilts drenējoša pamatne 	            		 	 15-25cm

  - Esošā grunts

Pēc celiņu izbūves plānota celiņiem piekļaujošās esošās zemsedzes un zāliena atjaunošana. Augsnes substrāta minimālais slāņa biezums zāliena sēšanai – 15 cm.

- Apstādījumi

- Projektējamā teritorijā apzināti bioloģiski un ainaviski vērtīgie koki un paredzēta bīstamo un nevērtīgo koku un krūmu izciršana, balstoties uz SIA “Labie koki” izstrādāto projektu “Elejas muižas parka daļas dendroloģiskā inventarizācija, iekļaujot kokaugu stāvokļa novērtējumu ar kopšanas pasākumu aprakstu un vides ainaviskā koncepta skiču projekta un detalizēta skiču projekta izstrāde Elejas muižas parkam”. Ieteicams likvidēt 44 kokus un 6 krūmu/sējeņu grupas, kas ir bīstamas vai ļoti sliktā stāvoklī.

- Zaļajā zonā aiz tējas namiņa plānoti fonu papildinoši stādījumi. Lielo kokaugu fonu veidos Parastās liepas (Tilia cordata), Parastā kizila (Cornus mas) grupa. Ar Balto grimoni (Cornus alba) plānots papildināt esošos grimoņu stādījumus. Priekšplānā veidotas Vilnainās irbenes (Viburnum lantana) un Ēdamā sausserža (Lonicera edulis ‘Zoluška’).

- Apstādījumu detalizāciju skatīt lapā ĢP-3.

- Labiekārtojums

Teritorijā paredzētie labiekārtojuma elementi ir soliņi un atkritumu urnas.

Projektējamā zemes gabalā izvietoti 7 soliņi un 7 atkritumu atkritumu urnas. Soliņa un atkritumu urnas dizains izvēlēts mūsdienīgs, kas iekļaujas kopējā kultūrvēsturiskā ainavā. Atkritumu urnas dizaina izvēlē noteicoša bija “jumtiņa” konstrukcijas esamība, parkā esošo dzīvnieku drošības un estētisku apsvērumu dēļ. Gan soliņi, gan atkritumu urnas piestiprināmas uz zemē ieraktiem betona pamatiem.

Projektā izvēlētiem labiekārtojuma elementiem pieļaujama citu ražotāju analogi dizaina risinājumi, iepriekš saskaņojot tos ar ainavu arhitektu.

Detalizētus labiekārtojuma elementus un to izvietojumu skatīt Labiekārtojuma un apstādījumu plānā ĢP-2.

Ainavu arhitekte

Kristīne Dreija