2018.gada 26.oktobrī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

“Būvuzraudzības veikšana projektam “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība”

(ID Nr. JNP 2018/73)

Jautājumi un atbildes

Jautājums.

Atbilstoši nolikuma 4.7.punktam – pakalpojuma sniegšanas termiņš ir sākot no 2019.gada 2.ceturkšņa līdz 2020.gada 30.novembrim. Ņemot vērā, ka būvdarbu iepirkumi ir jau noslēgušies, lūgums sniegt informāciju par reālajiem katras daļas būvdarbu termiņiem, lai piegādātājs būvuzraudzības pakalpojuma iepirkumā var aprēķināt cenu.

Atbilde.

Plānotie būvdarbu termiņi iepirkuma daļām “Jauniešu mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana” adrese – Lietuvas iela 19, Eleja, Elejas pagasts un “Telpu vienkāršota atjaunošana”, adrese – Draudzības iela 12a-87, Kalnciems, Kalnciema pagasts ir paredzēti aptuveni 5 mēneši.

Izsludinātais konkurss “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā” (IDENT. NR. JNP 2018 /69) ir vērtēšanas procesā, bet izskatot Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, paredzamais būvdarbu termiņš ir aptuveni 20 mēneši.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja					A.Udalova